## Slide 1: 结合HSF开展项目工作系列课
讲师：黄光亮
—版本发布

## Slide 2
  编码已完成，不会有什么错误的啦，1天测试时间足够啦！
  明天就要发布了，全体项目组成员晚上加班！某些功能还没有实现，砍掉！
  测试人员怎么搞的，怎么这么多问题没发现！
  缺陷总是没完没了的存在！前面版本验证过没问题的在这个版本却再次出现！
  感觉我们的测试不太充分，使用中发现许多问题。
  看你们写的烂代码，都发了十几个RC版本了，还是很多缺陷！
屡见不鲜的版本发布现象？

## Slide 3: 发布测试综合症
1、理想主义
过分乐观，对团队开发能力和测试能力把握不足
2、壮士断臂
版本发布计划没规划好
3、白烟四起
开发人员麻痹大意，配置管理工作没做好，没打好包
4、互相推托
没有认识到我们是一个团队

## Slide 4
版本发布流程
开发组内部进行测试
做好配置工作，进行打包
安装到测试环境，并进行配置检查
执行测试
评审通过
组织版本发布评审
修复缺陷
再次发布RC
判断缺陷是否达到发布标准
修改问题
部署到客户环境
入库发布[版本]的工作产品
Y
N
Y
N
开发工程师
项目经理
测试工程师
项目经理协助
测试工程师
测试工程师
项目经理
开发工程师
项目经理或
开发工程师
实施工程师
SCM工程师
安装到测试环境，并进行配置检查
执行测试
评审通过
组织版本发布评审
修复缺陷
再次发布RC
判断缺陷是否达到发布标准
修改问题
部署到客户环境
入库发布[版本]的工作产品

## Slide 5: 版本发布前的准备工作
  候选测试版本发布前
    按计划要求及时完成自身编码任务；
    冒烟测试通过后即时签入SVN；
  正式版发布前
    查看缺陷列表，及时处理指派到自已的缺陷；
    主动处理未指派的其它缺陷；
    完成缺陷处理后对缺陷记录即时进行状态更新。
开发人员

## Slide 6: 版本发布前的准备工作
  候选测试版本发布前
    与项目其他成员确认代码是否已全面签入SVN；
    从SVN源码更新到本地机，对解决方案整体进行编译、全面冒烟测试；
    集成测试通过后建立安装包，建立代码标签；
    检查、完善《版本发布说明》；
    整理候选测试版本目录，发布候选版测试通知；
    \\Hw2\配置库\工作产品提交区\发布版本的目录结构
项目经理

## Slide 7: 版本发布前的准备工作
  正式版发布前
    检查缺陷列表缺陷状况；
    检查问题列表；
    检查工作产品的完备；
    组织发布评审会议。
项目经理

## Slide 8: 版本发布前的准备工作
  按时准备、确认测试环境的稳定性；
  收到版本的测试通知后，依照《版本发布说明》中明确的发布内容，结合测试用例，安装并开展项目测试工作；
  全面、清晰记录发现的缺陷；
  完成测试后，根据《版本发布评审指南》缺陷发布标准要求，发出测试状况通知。
测试人员

## Slide 9: 版本发布前的准备工作
  安装熟悉系统，编写用户手册、管理员手册；
  在实施环境部署、调试系统，确保稳定性；
  客户基础、初始数据的整理。
实施人员

## Slide 10: 版本发布评审会后的工作
  项目经理
  修改评审会上提出的问题；
  按版本发布目录结构整理入库文件；
  在经验教训和总结网站建立本版本总结文章。
  测试人员
  评审会后两个工作日内，完成测试报告的编写。
  实施人员
  申请出库项目安装包部署到客户环境，签署软件安装交付记录；
  进行用户培训，签署培训记录。
  全体项目组成员
  经验教训和总结网站填写项目总结。

## Slide 11: 注意事项
SVN打代码标签
更新版本发布说明
写版本发布计划
发布评审通过后入库
签署软件安装交付报告

## Slide 12
Thank you