## Slide 1
项目实施
讲师：林晓平
日期：2018年5月10日
Notes: 更多模板、视频教程：http://www.mysoeasy.com

## Slide 2: 实施步骤
4.3系统初始
4.4用户培训
4.5系统运行
4.6项目验收
实施启动
项目计划
系统安装部署
基础数据准备
系统初始化
企业中高层培训
系统管理员培训
最终用户培训
系统试行运
系统优化
项目验收
项目产品交接
4.2实施启动与计划
4.1实施工作汇报
实施启动与计划
系统初始
用户培训
系统运行
项目验收

## Slide 3
实施过程每个阶段需要完成的任务及输出的工作成果
《物品交付确认单》

## Slide 4: 一、实施启动与计划
实施计划就是对这一时期各个环节的工作进行统一规划，科学安排和确定合理的实施顺序、时间以及人员安排。

## Slide 5: 二、系统初始
数据模板的注意事项：
必填项标识；
特殊字段的说明；
数据格式填写说明；
固定可选项说明。
（1）基础数据准备
工作内容：
提交数据模板，跟客户确认；
确定基础数据完成时间；
跟踪数据准备的质量和进度，检查数据的合理性和规范性，保证数据的准备和质量。

## Slide 6: 二、系统初始
①.项目首次发布版本
I. 系统打包正确与否？
系统运行环境（32位/64位）
设备终端（型号）
II. 是否提交最新的安装包？
工作产品提交区
软件产品库
III. 是否有配置项的配置说明？
（2）版本发布

## Slide 7: 二、系统初始
②.补丁包/新版本的发布
I. 项目网站发布的《版本发布说明书》
II. 数据库脚本（新版本发布）
新增表
修改表结构
增加表基础数据
（2）版本发布

## Slide 8: 二、系统初始
① 客户端无法运行？
编码过程中，未考虑客户环境问题，导致系统与客户环境不兼容。
（3）系统部署
②客户系统运行过程中系统报错，公司测试机上运行正常？
配置文件变动，未及时告知实施人员；
数据库结构变动，未及时生成脚本；
服务尚未转为应用程序；
Framework版本不匹配；
防火墙拦截策略；
操作系统漏洞（精简版系统）；
客户环境配置过低，导致服务无法启动。

## Slide 9: 二、系统初始
③ 第三方系统故障
第三方系统数据库或控件元素变动，导致获取数据格式不对应；
接口服务调用方式变动；
第三方系统瘫痪 。
（3）系统部署
* 程序升级前，都必须完整备份原先的程序。
* 数据库新增或修改任何结构或数据前，都必须完整备份数据库。

## Slide 10: 三、用户培训
工作内容：
制定合理的培训计划（对象、时间、地点、方式）
结合业务及培训对象，整理培训资料
进行培训，特别对最终用户的培训，确保用户能够使用基本操作，并签署《客户培训记录》
到应用现场进行手把手的操作培训
可制定考核标准，进行考核
指导用户如何使用用户文档
对培训中提出的需求、进行整理，并提交项目网站中的维护记录

## Slide 11: 三、用户培训
以45分钟为例，这章图表显示了典型的听众注意力的持续情况。
刚开始时听众注意力并不最集中
用户培训小技巧（一）

## Slide 12: 三、用户培训
用户培训小技巧（二）
遗忘速度快的解决办法：
有计划的回顾总结
对个别用户进行第二次培训，可手把手教
挑其关注点详细讲解
进行现场实操培训

## Slide 13: 四、工作汇报
每一次外出对项目进行实施或培训后，都必须以邮件方式向项目组汇报实施或培训的情况，汇报的内容包括如下：
当天工作内容；
实施或培训结果；
客户针对系统提出的新需求；
客户使用过程中，系统出现的错误提示。
注意：如果系统出现的错误严重导致系统无法进行下一步操作，且无法现场解决的，需将其系统及数据库拷贝回公司进行测试，并且尽快解决，恢复客户系统的正常使用。

## Slide 14: 五、项目验收
项目验收前需确认以下三点：
确认系统功能是否达到《合同》和《需求规格说明书》要求；
确认客户关心的核心业务是否真正地在系统中运作；
确认系统达到试运行条件，不存在严重遗留问题。

## Slide 15
谢谢！